115年度臺灣登山申請一站式服務網擴充及維運案

第2次工作會議

會議紀錄

- 開會日期：115年9月22日（週二）

- 開會地點：內政部國家公園署第三會議室

- 主持人：陳組長乾隆                           紀錄：江怡君專案副理

- 出（列）席單位及人員：（詳簽到簿）

- 會議結論

- 專案進度報告

本專案已於115年6月16日決標，本團隊已於115年7月15日交付工作計畫書，經審查會議後，領有貴署園署遊字第1151013183號函通知審查通過。將依合約於115年10月15日前交付期中報告書等第2階段相關文件。

- 功能需求確認

- 臺灣登山申請一站式服務網前臺改版設計

- 登山一站式服務網前臺建議與各管處討論，評估是否將「最新消息」放在目前規劃的「登山教育及路線介紹」及「登山線上申請」區域下方。

- 登山一站式服務網前臺提供之語系，若因後台審核人員等考量而無法全站皆支援日文，建議保留中文及英文模式即可。為避免外語人士無法辨識「語言」中文字，請將首頁「語言」文字調整為「語言(Language)」。

- 針對登山一站式服務網前臺「登山教育及路線介紹」區域，請調整以下內容：

- 請增加「登山安全影片」按鈕，並將此按鈕放在第一排第一列。

- 請將「PAC」按鈕的icon調整為PAC圖示。

- 請將「登山建議裝備清單」按鈕的文字調整為「步道分級及建議裝備」，點擊該按鈕後進入改版後「國家公園步道分級」頁面。

- 請將「山坡地經常管制區」按鈕的文字調整為「警政署入山管制區」，並將icon調整為警政署的鴿子圖示。因「山坡地經常管制區」為專有名詞，進入內頁或圖台後，建議仍維持使用此文字。

- 請將「救難直升機停機坪」按鈕的文字調整為「待援點」，待援點應包含停機坪、吊掛點及山屋。

- 請將「生態保護區事故熱點」按鈕的文字調整為「國家公園山域事故熱點」。點擊此按鈕後將進入本系統圖台，並將每個山域事故以座標為中心畫出約2公里範圍，當圖台比例尺縮小時，將複數案件套疊成數字，呈現事故熱區。實際開發功能將以最終討論版本為主。

- 承(6)點，為利於圖台上標註山域事故，請於日後會議中向各管處說明，請管處協助於系統後台標註各事故之座標點位。

- 請增加「統計數據」按鈕，並於日後會議中確認應提供的統計數據內容。

- 考量首頁排版設計，建議首頁「登山教育及路線介紹」區域預設展示8個icon，並於區域右下角提供「more」按鈕，將「PAC」及「統計數據」按鈕收合其中，點擊後再展開所有按鈕內容。

- 針對登山一站式服務網前臺「登山線上申請」區域，請調整以下內容：

- 「申請日期查詢」目前為申請進度查詢功能，請調整按鈕的文字，以利民眾辨識按鈕用途。

- 請增加按鈕提供現行登山一站式服務網首頁的「可申請日期試算」功能。

- 請將「旅遊登山資訊」按鈕移至「登山教育及路線介紹」區域。

- 請移除「登山須知」按鈕，此功能與「登山教育及路線介紹」區域內「法令資訊」功能相同，保留後者即可。

- 登山一站式服務網前臺上方「RSS」快捷功能請替換為「最新消息」，「RSS」功能在「網站導覽」中提供連結即可。

- 登山一站式服務網前臺（不包含圖台部分）應符合無障礙AA規範。

- 建議會後與各管處共同討論，是否可調整登山一站式服務網前臺之「線上申請閱讀同意書」頁面呈現方式，改以文字說明所有注意事項，並於頁面最下方提供單一同意按鈕。

- 臺灣登山申請一站式服務網後臺改版討論

- 有關本年度登山申請一站式服務網後台改版，建議盤點左側功能列後進行整合，整併各管處功能相同之項目，若考量各管處功能細節之差異性而不進行整合，也建議在左側功能列依管處拆分資料夾，將各管處功能收納其中，避免後臺功能列混雜而難以查詢之情況。

- 承1.點，請於會後安排各管處共同與會，討論本年度後臺改版相關事宜，並確認功能列整併之方向。

- 其他討論事項

本系統山屋申請相關功能係介接林業及自然保育署系統提供服務，近日部分民眾反應之山屋申請相關問題，經查係由於林保署調整其系統，但並未告知本團隊進行調整所致。為避免類似情況影響民眾使用，懇請貴署協助提醒林業及自然保育署，當有相關系統功能調整時告知本團隊共同修改功能。

- 待決議事項：無。

- 臨時動議：無。

- 散會。